 السعي مع مصرف الصحاري لتفعيل بواقي الاعتمادات الخاصة بمشروع اسمنت نالوت، استمرار التنفيذ ويضمن تسوية الالتزامات المرتبطة به.  فإن مجلس الإدارة يواجه ظرفا ماليا صعب يتمثل في عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الأساسية وتسيير شؤون الشركة،  وعلى رأسها مرتبات العاملين والالتزامات المتراكمة وعليه،  يوضح المجلس للجمعية العمومية جملة من الأسباب والمعوقات الجوهرية:  دون صدور موقف واضح أو قرار حاسم من قبل الجمعية العمومية للشركة بشأن كيفية التعامل مع هذا الوضع بما أدى إلى استمرار التعثر وغياب المسار التنفيذي المحدد. 2 تعثر مصرف الصحاري بتسييل قيمة اعتماد الجهوز (الدفعة المقدمة الخاص بالعقد رقم (4) لسنة 2009م المبرم مع الشركة الصينية (CNBM) بتاريخ 2009/10/28م والمتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وتوريد الهياكل المعدنية المشروع اسمنت نالوت 3 توقف الإجراءات مع مصرف الصحاري بشأن قفل واسترجاع القيمة المتبقية من الاعتماد المستندي الخاص بالعقد رقم (4) لسنة 2009م المبرم مع الشركة الصينية (CNBM) المبرم بتاريخ  والمتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وتوريد الهياكل المعدنية المشروع اسمنت نالوت
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