 المرحلة الأولى : وضع خطط تنفيذ استزراع 10 مليون شجرة وتحديد مواقع زراعتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات: المسار الأول: إعداد وتأطير المشروع: على المتعاقد عند بداية المشروع القيام بأعمال إعداد وتأطير المشروع التي تتضمن على التالي: o بيان الفرصة من المشروع الذي يتضمن الإطار العام للمشروع والأهداف المرجوة من المشروع ومعايير النجاح. o تحليل الجهات المعنية بأعمال المشروع وإعداد خطة إشراكهم. o وضع آلية وحوكمة المشاريع لضمان استمراريتها بعد تسليم الأعمال من الشركة المنفذة للمشروع.
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