  حيث تم تنفيذ أطوال خطوط وشبكات المياه يتجاوز 36 كيلو متر ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من بداية العام يقارب 466 كيلو متر،  وتنفيذ أطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي يقارب 20 كيلو متر ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من بداية العام يتجاوز 170 كيلو متر،  يأتي هذا المشروع استكمالا لجهود الشركة نحو تشغيل منظومة نقل وضخ المياه المحلاة لخدمة المحافظات الجبلية بمنطقة جازان لخدمة نحو 80 ألف مستفيد،  أيضاً تم إنجاز مشروع ترحيل خدمات المياه والصرف الصحي المتعارضة مع الأملاك الحكومية والخاصة لعام 2024 بأطوال تتجاوز 4500 متر طولي،  كما تم انجاز مشروع استبدال خط 900 المغذي للشبكة في محافظة خميس مشيط بطول يتجاوز 7300 متر طولي بهدف توفير مصادر مياه مستدامة لمدينة خميس مشيط،  كما تم البدء بتنفيذ مشروع ترحيل خدمات الصرف الصحي المتعارضة مع مشروع استكمال تقاطع المدينة العسكرية بمنطقة عسير بإجمالي طول يتجاوز 1600 متر طولي بهدف المحافظة على استمرارية خدمات الصرف الصحي،
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