ل  مقدمة  تهدف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE Spa،  في رؤيتها الاستراتيجية الجديدة المبنية على تنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتسليط الضوء على المواقع الصناعية التي توقفت عن العمل لعدة سنوات،  وفقًا للأهداف المبادرة من قبل خطة تطوير المؤسسة.  حيث كان يستضيف نشاطًا مخصصًا لتصنيع المعدات الطبية في سنوات التسعينيات،  وبناءً على ذلك،  بهدف البحث عن فرص شراكة لتطوير نشاط في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية. السياق  أي تصنيع كراسي طب الأسنان. الجدول الزمني والخطوات في النشأة: (يرجى الرجوع إلى خطة العمل). الخطوة الأولى: إجتماعات التنسيق (الحالة الراهنة والأعمال المطلوب تنفيذها) تم عقد اجتماع أول برئاسة رئيس الشركة القابضة إلك الجزائر ، • صيانة الموقع • تقدير التكلفة التقديرية لتحديث الموقع مجموعة العمل على مستوى الإدارة العامة،  المكلفة بالمهام التالية: • استكشاف الفرص مع المورد التاريخي Quetin • استشارة موردين أجانب آخرين يعملون في مجال تصنيع كراسي طب الأسنان • وضع خطة العمل المتعلقة ببدء النشاط بما في ذلك خطة التمويل تهدف هذه الخطوة إلى أن تسمح للمؤسسة بتحديد الاحتياجات الوطنية في مجال كراسي طب الأسنان من خلال جمع المعلومات من المؤسسات المتخصصة مثل مديريات الصحة في الولاية (DSP) والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والإحصاءات (CNIS) التابع لمصلحة الجمارك.  مع مراعاة تحديات دخول السوق التي تتطلب دعمًا من الجهات الحكومية لتلبية الطلبات العامة. سيتيح التقييم الحالي إعداد تقدير تقديري لـ:  بما في ذلك وحدات الإنتاج والإدارة والمستودعات،  إلخ. - إقتناء الاستثمارات الضرورية والمفيدة لإنطلاق  النشاط. - صيانة المعدات المتواجدة في الأمكنة الخطوة الرابعة: الإستطلاع والتموين لإنطلاق النشاط في الوقت الحالي،  تعتزم المؤسسة التواصل مع المورد التاريخي Quetin الذي يتمتع بتقنية تصنيع كراسي طب الأسنان والذي كونت معه المؤسسة في الماضي علاقة  تجارية سابقة . يتعين على فريق التموين في المؤسسة إطلاق استشارات مع مصنعي كراسي طب الأسنان على المستوى العالمي،  وفقًا للرؤية المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية التي اعتمدتها المؤسسة والتي تعتمد على نقل التكنولوجيا والإنتاج والإدماج الوطني. الخطوة الخامسة: إطلاق النشاط  يتوقف إطلاق النشاط على احترام  بدقة للخطوات التالية : -وضع دفتر الشروط  المتعلق بالنشاط الجديد. طلب عينات بعد استشارة الموردين. اختبار وتقييم العينات والموافقة عليها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة.  تستهدف الشركات المصنعة ذات السمعة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع كراسي الأسنان.  وتشمل الشركات التالية: اسم الشركة 	فترة الاستشارة	الملاحظات AZDENT (الصين)	فبراير 2024	 INFITEK  (الصين)	فبراير 2024	 ANYE (الصين)	مارس 2024	 ZLINKER  (الصين)	مارس 2024	 QUETIN (فرنسا)	فبراير 2024	لا يوجد متابعة  فقط ثلاثة (03) موردين قاموا بالانضمام بشكل إيجابي إلى المبادرة وأعربوا عن رغبتهم في التعاون في مجال تصنيع كراسي الأسنان. قائمة الموردين محددة على النحو التالي: - ROSON DENTAL (الصين) - ZIANN MEDICAL (الصين) 3دراسة السوق: من أجل تحديد الطلب الوطني على كراسي الأسنان،  وهو هيئة تابعة لمصلحة الجمارك،  إذ أن أجال إستلام العينة تكون في نهاية ماي 2024، مع مراعاة الموافقة المتبادلة على الشروط المتعلقة بوسائل وطرق شحن المنتجات. 5.توقعات بداية النشاط: من المتوقع استلام المنتجات المخصصة لاختبار السوق خلال الربع الثالث من عام 2024،  وتشمل: 	صيانة معدات الآلات: (تقديم عرض سعر وفقًا لتشخيص المورد)  يتطلب تنفيذ النقاط المذكورة أعلاه توفير تمويل ضروري كما هو مطلوب في خطة عمل المؤسسة.    الشركة القابضة إيلك الجزائر المؤسســة الوطنيـــة للصنـاعـــات الإلكتـــرونيــــة أوني شركة بالأسهم عين وسارة- ولاية الجلفة ل  مقدمة  تهدف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE Spa،  في رؤيتها الاستراتيجية الجديدة المبنية على تنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتسليط الضوء على المواقع الصناعية التي توقفت عن العمل لعدة سنوات، 217 متر مربع،  وبناءً على ذلك،  تم إطلاق نداء للتعبير عن الاهتمام على المستوى الوطني والدولي في جويلية 2023،  بهدف البحث عن فرص شراكة لتطوير نشاط في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية. السياق خلال زيارة السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في 7 فبراير 2024 إلى وحدة عين وسارة التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE Spa، الجدول الزمني والخطوات في النشأة: (يرجى الرجوع إلى خطة العمل).  وكان جدول الأعمال يتضمن تشكيل فرق العمل التالية  المكلفة بالمهام التالية: • صيانة الموقع • تحديد المعدات والأجزاء الموجودة • التواصل مع الإطارات القديمة • تقدير التكلفة التقديرية لتحديث الموقع مجموعة العمل على مستوى الإدارة العامة،  المكلفة بالمهام التالية: • استكشاف الفرص مع المورد التاريخي Quetin • استشارة موردين أجانب آخرين يعملون في مجال تصنيع كراسي طب الأسنان • وضع خطة العمل المتعلقة ببدء النشاط بما في ذلك خطة التمويل الخطوة الثانية: الدراسة التقنية والتجارية تهدف هذه الخطوة إلى أن تسمح للمؤسسة بتحديد الاحتياجات الوطنية في مجال كراسي طب الأسنان من خلال جمع المعلومات من المؤسسات المتخصصة مثل مديريات الصحة في الولاية (DSP) والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والإحصاءات (CNIS) التابع لمصلحة الجمارك. وسيتم التركيز على توفير منتوج ذو جودة عالية وسعر تنافسي،  مع مراعاة تحديات دخول السوق التي تتطلب دعمًا من الجهات الحكومية لتلبية الطلبات العامة. الخطوة الثالثة: إعادة تأهيل الموقع - صيانة المعدات المتواجدة في الأمكنة الخطوة الرابعة: الإستطلاع والتموين وفقًا لإجراءات المؤسسة المتعلقة بإطلاق أي نشاط أو منتوج جديد،  يتوقف إطلاق النشاط على احترام  بدقة للخطوات التالية : -وضع دفتر الشروط  المتعلق بالنشاط الجديد. اختبار وتقييم العينات والموافقة عليها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة. الإنتاج: إقتناء على مجموعات غير مجمعة (SKD) وإطلاق النشاط  تم إطلاق استشارة في شهر فبراير 2024،  تستهدف الشركات المصنعة ذات السمعة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع كراسي الأسنان.  وتشمل الشركات التالية: اسم الشركة 	فترة الاستشارة	الملاحظات مفاوضات جارية) ROSON DENTAL (الصين)	فبراير 2024	 AZDENT (الصين)	فبراير 2024	 ANYE (الصين)	مارس 2024