11.4.1.- Il est a signaler que toutes les taches de troisieme phase doivent etre realisees selon les indications fournies par les plans d'execution elabores dans la deuxieme phase.Phase III:Le but essentiel de cette phase consiste a realiser des emprises devant recevoir les ouvrages pour les operations d'urbanisation ou les travaux des terrassements generaux sont reduits aux taches suivantes:- Etablissement des plates-formes au droit des batiments et chaussee Creusement des tranchees pour l'implantation des reseaux publics (assainissement, AEP...etc.)- Soutenement des terres par des talus ou par des ouvrages speciaux quidoivent etre evite.Phase II:Le but de cette phase (qui fera en partie l'objet de chapitre) est de permettre la meilleure prevision possible des conditions de realisations, les difficultes techniques, qualite des terres a emprunter pour les remblais, et a mettre en depot pour les deblais, le materiel approprie a engager et le cout qui revient a cette operation.
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